###### Partie 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION DEVELOPPEMENT RURAL Les Bons Villers

###### Tableau des projets réalisés.

| Priorité du PCDR | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant (€) du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDR 2004-2014 |  | Liaison lente Frasnes-Mellet | 126.750,00 | DR |
| PCDR 2004-2014 |  | Liaison lente Frasnes-Rèves | 350.000,00 | DR |
| Lot 1 | 1.8. | Créer une dynamique d’échange de services : Base de données « volontariat » |  | PCS |
| Lot 2 | 2.4. | Développer un système de rang scolaire : Mellet et Villers-Perwin, rue scolaire réalisée | ------------------- | ------------------ |
| Lot 2 | 2.6 | Création d’un lieu d’hébergement des Mouvements de Jeunesse à Rèves sur le site de l’Institut Sainte-Marie : containers | ------------------- | ------------------ |

###### Tableau des projets en cours.

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet | Montant (€) du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d’avancement du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCDR 2004-2014 |  | Maison de village de Villers-Perwin | 627.506 | DR | Construction en cours |
| Lot 1 | 1.1. | Aménager le parc De Dobbeleer | 197.654 | DR/Infrasport/AWAP | Approbation convention-faisabilité par conseil communal du 25/01/2021 |
| Lot 1 | 1.5. | Réhabiliter et mettre en valeur le petit patrimoine populaire wallon | (6.200 € max. par élément pour les travaux et 2.480 € max. pour la promotion) | AWAP | Inventaire réalisé |
| Lot 1 | 1.6. | Valoriser les chemins et les sentiers qui font découvrir la nature |  | PWDR | 18 boucles promenade sur l’entité, 5 boucles activées via le GAL Pays des 4 Bras |
| Lot 1 | 1.9. | Créer des jeux inter-villages |  | PCS | Mise en place d’un groupe porteur |
| Lot 2 | 2.13. | Créer un espace de coworking et de services | Pour achat du bâtiment : 297.300,00€ | DR | Convention-acquisition DR signée par la Ministre (12/01/2021) |
| Lot 3 | 3.1. | Créer un centre de formation Terres en Rèves |  | PWDR | Gérer par le GAL Pays des 4 Bras sur le site AGRICOEUR |
| Lot 3 | 3.5. | Sécurisation des abords des lieux fréquentés |  |  | Abords d’école (totems, zones 30) |
| Lot 3 | 3.9. | Développer le PPP en matière d’énergie avec les habitants |  |  | Pour le photovoltaïque |

###### Tableau des projets en attente.

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet | Montant estimé (€) du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Programmation du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 1.2. | Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc de Dobbeleer | 800.529 | DR | Demande convention-faisabilité en 2021 |
| Lot 1 | 1.3. | Créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux | 638.114 | DR | Demande convention-faisabilité en 2021 |
| Lot 1 | 1.4. | Créer un lieu d’activités citoyennes et de services avec un cheminement lent vers la N5 et le centre administratif | 386.333 (bâtiment) 168.300 (cheminement) | DR |  |
| Lot 1 | 1.7. | Valoriser les zones naturelles en créant un maillage écologique | 278.300 | EV-DR | En 2022 |
| Lot 2 | 2.1. | Développer les liaisons lentes entre la N5 et les pôles du centre de Frasnes |  | PCM-DR | A suivre avec le PCM qui démarre en mars 2021 |
| Lot 2 | 2.2. | Aménager des lieux de convivialité pour tous |  | DR |  |
| Lot 2 | 2.3. | Créer des logements innovants |  | DR |  |
| Lot 2 | 2.5. | Créer une maison de village et une salle de grande capacité |  | DR | Etudes de faisabilité en cours pour reconversion en partie de l’atelier rural Agricoeur ou dans l’école du Vieux Château |
| Lot 2 | 2.7. | Aménager un cheminement lent et un espace partagé le long de la RN 567 (zone rond-point Stassart à r E Solvay) |  |  | Budget régional réservé pour 2022-2023 |
| Lot 2 | 2.8. | Élargissement du chemin du Bois d’Arnelle pour réduire le trafic de la rue J-B Loriaux |  | PIC |  |
| Lot 2 | 2.9. | Création de liaisons lentes vers l’Institut Sainte Marie depuis les quartiers de Rèves et depuis Houtain-le-Val |  | DR |  |
| Lot 2 | 2.10. | Réaménager la cité administrative |  | PIC | Master plan en cours |
| Lot 2 | 2.11. | Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Mellet |  |  | Budget régional réservé pour 2022-2023 |

| Lot 2 | 2.12. | Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Frasnes |  |  | Budget régional réservé pour 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 3 | 3.2. | Créer un hall relais agricole |  |  | Possibilité dans l’atelier rural Agricoeur – en réflexion |
| Lot 3 | 3.3. | Développer des hébergements touristiques adaptés au profil de la commune et développer des parcours thématiques |  |  |  |
| Lot 3 | 3.4. | Reconvertir partiellement l’église de Frasnes |  |  | Réflexion intégrée dans le master plan cité administrative |
| Lot 3 | 3.6. | Poursuivre la réalisation de liaisons lentes |  |  | A suivre avec le PCM qui démarre en mars 2021 |
| Lot 3 | 3.7. | Développer les bornes CNG et l’utilisation du biogaz |  |  |  |
| Lot 3 | 3.8. | Aménager la liaison cyclable à Rèves (Le Cadeau-Recyparc) |  |  |  |
| Lot 3 | 3.10. | Aménager la place du Terminus à Mellet |  |  | Possibilité de charge urbanistique pour promoteur immobilier |

###### Synthèse de l’état d’avancement des 32 fiches-projets du PCDR 2020-2030

Lot 1 = à enclencher d'ici 2023 ; Lot 2 = à enclencher d'ici 2026; Lot 3 = à enclencher d'ici 2030

R = Réalisé; E= en cours ; Ab = abandonné ; Att = en attente

|  |  | Intitulé du projet | R | E | Ab | Att | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L O T 1 | 1. | Aménager le Parc De Dobbeleer |  | X |  |  | Approbation de la convention par le Conseil communal du 25/01/2021 |
|  | 2. | Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc de Dobbeleer |  |  |  | X | Master plan réalisé Demande convention-faisabilité DR en 2021 |
|  | 3. | Créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux |  |  |  | x | Master plan réalisé Demande convention-faisabilité DR en 2021 |
|  | 4. | Créer un lieu d’activités citoyennes et de services avec un cheminement lent vers la N5 et le centre administratif |  |  |  | X |  |
|  | 5. | Réhabiliter et mettre en valeur le petit patrimoine populaire wallon |  | X |  |  | Obtention du subside AWAP et relevé du petit patrimoine par les citoyens |
|  | 6. | Valoriser les chemins et les sentiers qui font découvrir la nature |  | X |  |  | 18 boucles promenade sur l’entité avec GAL Pays des 4 Bras |
|  | 7. | Valoriser les zones naturelles en créant un maillage écologique |  |  |  | X |  |
|  | 8. | Créer une dynamique d’échange de services | X |  |  |  | Base de données volontariat et enquête |
|  | 9. | Créer des jeux inter-villages |  | x |  |  |  |

| L O T 2 | 1. | Développer les liaisons lentes entre la N5 et les pôles du centre de Frasnes |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Aménager des lieux de convivialité pour tous |  |  |  | X |  |
|  | 3. | Créer des logements innovants |  |  |  | X | Réflexion sur les tinny house |
|  | 4. | Développer un système de rang scolaire/rue scolaire | X |  |  |  | Mellet et Villers-Perwin |
|  | 5. | Créer une maison de village et une salle de grande capacité |  |  |  | x | Etudes faisabilité en cours pour le site Agricoeur et le Vieux Château |
|  | 6. | Création d’un lieu d’hébergement des Mouvements de Jeunesses à Rèves sur le site de l’Institut Sainte-Marie | X |  |  |  |  |
|  | 7. | Aménager un cheminement lent et un espace partagé le long de la RN 567 à Mellet |  |  |  | X | En attente de la DGO1 |
|  | 8. | Élargissement du chemin du Bois d’Arnelle pour réduire le trafic de la rue J-B Loriaux |  |  |  | X | Plan communal de mobilité a commencé en mars 2021 |
|  | 9. | Création de liaisons lentes vers l’Institut Sainte Marie depuis les quartiers de Rèves et depuis Houtain-le-Val |  |  |  | X | Plan communal de mobilité a commencé en mars 2021 |
|  | 10. | Réaménager la cité administrative |  |  |  | X | Master plan en cours avec la cité administrative L’aménagement du grenier au-dessus de la salle du Conseil va démarrer |
|  | 11. | Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Mellet |  |  |  | X | Crédit budgétaire réservé en 2022 |
|  | 12. | Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Frasnes |  |  |  | X | Crédit budgétaire réservé en 2023 |
|  | 13. | Créer un espace de coworking et de services |  | X |  |  | Convention acquisition signée par la Ministre le 12/01/2021 |

| L O T 3 | 1. | Créer un centre de formation Terres en Rèves |  | X |  |  | Suivi avec le GAL Pays des 4 Bras sur le site Agricoeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Créer un hall relais agricole |  |  |  | X | Suivi avec le GAL Pays des 4 bras sur le site Agrioeur |
|  | 3. | Développer des hébergements touristiques adaptés au profil de la commune et développer des parcours thématiques |  |  |  | X |  |
|  | 4. | Reconvertir partiellement l’église de Frasnes |  |  |  | X | Master plan en cours avec la cité administrative |
|  | 5. | Sécurisation des abords des lieux fréquentés |  | X |  |  | Placement de totems aux abords des écoles/Zones 30km/h créées |
|  | 6. | Poursuivre la réalisation de liaisons lentes |  |  |  | X | Plan communal de mobilité a commencé en mars 2021 |
|  | 7. | Développer les bornes CNG et l’utilisation du biogaz |  |  |  | X |  |
|  | 8. | Aménager la liaison cyclable à Rèves (Le Cadeau-Recyparc) |  |  |  | X |  |
|  | 9. | Développer le PPP en matière d’énergie avec les habitants |  | X |  |  | Panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux (PPP) |
|  | 10. | Aménager la place du Terminus à Mellet |  |  |  | X | Possibilité de charge urbanistique pour un promoteur immobilier |

|  |  |  | Stade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | E | Ab | Att |  |
| TOTAL | 32 projets | 3 | 8 | 0 | 21 |  |
| % | A partir du total des projets | 9% | 25% | 0% | 66% |  |

###### Partie 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE

###### ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 + Avenant 2009 | PCDR classique PwDR 2007-2008 | Aménagement d’un réseau de liaisons intervillages pour usagers lents – phase 1 étude et phase 2, acquisition d’emprise et travaux entre Frasnes et Mellet | Faciliter les déplacements intervillages des habitants, renforcer le sentiment d’appartenance, maintenir et valoriser l’activité agricole et l’environnement rural (paysager) | Phase 1 : 10.000,00 Phase 2 : 110.200,00 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation du géomètre | 08/02/2010 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 12/06/2012 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Acte d’acquisition | 29/12/2014 |
|  |  | Approbation CC création de voirie dans le cadre du permis d’urbanisme | 23/03/2015 |
|  |  | Permis d’urbanisme | 30/06/2015 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 13/10/2016 |
|  |  | Adjudication : | 26/06/2017 au 27/10/2017 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 28/12/2018 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | 06/03/2019 |
|  |  | Début des travaux | Avril 2019 |
|  |  | Réception provisoire | 20/08/2020 |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive | (19/08/2025) |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant (€ - tvac) : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 12.500,00 et 126.750,00 |
|  |  | Montant versé du subside développement rural | 18.790,82 |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | 99.011,00 |
|  |  | Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires) |  |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-A | PCDR PwDR 2007-2008 | AGRICOEUR : phase 4 : Construction d’un atelier rural | Restructure le centre du village de Frasnes-lez-Gosselies pour donner un cœur de village à l’entité bonsvillersoise | 900.000,00 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 27/03/2007 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 09/04/2008 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 29/05/2008 |
|  |  | Permis d’urbanisme délivré | 03/12/2009 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 13/09/2010 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 16/09/2011 |
|  |  | Adjudication : | 24/01/2012 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 08/2/2012 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | 04/06/2012 |
|  |  | Début des travaux | 01/09/2012 |
|  |  | Réception provisoire | 04/07/2013 |
|  |  | Approbation Décompte final par AC | 16/09/2013 |
|  |  | Approbation Décompte final par le Ministre | 30/04/2019 |
|  |  | Réception définitive | 14/08/2014 |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant (€ - tvac) : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 1.125.326,37 |
|  |  | Montant versé du subside développement rural | 855.000,00 |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | 1.465.429,73 |
|  |  | Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires) | 131.888,68 |
| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| 2010 A du 11/09/2012 | PCDR classique Plan MERCURE | Aménagement d’un réseau de liaisons intervillages pour usagers lents –, acquisition d’emprise et travaux entre Frasnes et Rèves | Faciliter les déplacements intervillages des habitants, renforcer le sentiment d’appartenance, maintenir et valoriser l’activité agricole et l’environnement rural (paysager) | 289.600 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 16/11/2016 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 3/4/2017 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 20/02/2017 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 03/04/2017 |
|  |  | Désignation du géomètre: | / |
|  |  | Adjudication : | 14/08/2018 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 05/02/2019 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux | 2019 |
|  |  | Réception provisoire | 05/06/2020 |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive | (04/06/2025) |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant (€ - tvac) : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 201.025,49 |
|  |  | Montant versé du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | 209147,81 |
|  |  | Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires) |  |

| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-A | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | AGRICOEUR : phase 3: Maison de Village | Restructurer le centre du village de Frasnes-lez-Gosselies pour donner un cœur de village à l’entité bonsvillersoise - Aménager le cœur de village comme un espace de rencontre convivial et sécurisant. - Soutenir/redévelopper l’activité économique dans le centre villageois. | 937.750,00 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation d’un bureau d’études (faisabilité/stabilité) | 30/12/2014 |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 30/12/2015 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 15/06/2016 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 24/06/2016 |
|  |  | Permis d’urbanisme délivré | 28/12/2017 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 22/05/2017 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 23/03/2018 |
|  |  | Adjudication : | 27/06/2017 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 20/12/2017 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | 10/05/2019 |
|  |  | Début des travaux | Projet arrêté |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive | // |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant (€ - tvac) : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 1.875. 500,00 |
|  |  | Montant versé du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires) |  |
| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| 2014-A | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | AGRICOEUR : phase 6 : Aménagement des abords, nouvelle voirie et parkings | - Restructurer le centre du village de Frasnes-lez-Gosselies pour donner un cœur de village à l’entité bonsvillersoise | 239.582,00 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 25/04/2016 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 5/10/2016 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 27/03/2017 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 27/12/2017 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 20/02/2018 |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché | Projet arrêté |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 647.947,96 |
|  |  | Montant du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-B | PCDR classique | Création d’une maison de village à Villers-Perwin | Renforcer le sentiment d’appartenance communale Adapter l’offre en services en fonction de la demande de la population et des acteurs locaux - Mettre en valeur les dynamiques locales | 463.753,00 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | 31/08/2016 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | 16/11/2016 |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W | 27/03/2017 |
|  |  | Permis d’urbanisme délivré | 24/07/2017 |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | 20/02/2018 |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre | 06/12/2018 |
|  |  | Adjudication : | 04/03/2019 |
|  |  | Décision d'attribution du marché | 07/05/2019 |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | 16/10/2019 |
|  |  | Début des travaux | 10/02/2020 |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive | // |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant (€ - tvac) : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 627.506,00 |
|  |  | Montant versé du subside développement rural | 24.000 (acquisition) |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur | 260.667.08 |
|  |  | Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires) |  |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAQ-2020 A | PCDR classique PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : M 7.4 | Achat stratégique pour Création d’un espace de co-working et de services | Opportunité d’achat pour la fiche 2.13. Créer un espace de co-working et de service | 176.220 |
|  |  | Etats d’avancement physique du projet : | Date : |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : |  |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W |  |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. |  |
|  |  | Approbation du projet par le Ministre |  |
|  |  | Adjudication : |  |
|  |  | Décision d'attribution du marché |  |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |  |
|  |  | Début des travaux |  |
|  |  | Réception provisoire |  |
|  |  | Décompte final |  |
|  |  | Réception définitive |  |
|  |  | Etat d’avancement financier du projet : | Montant : |
|  |  | Montant conventionné à 100% | 293.700 |
|  |  | Montant du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à l’entrepreneur |  |

Partie 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE

(Décompte final < 10 ans).

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Montant | Date approbation |
| 2007-A | PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013 PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4 | Création d’un pôle de développement et d’attractivité au centre de Frasnes-lez-Gosselies (AGRICOEUR) Phase 2 : Construction d’un atelier rural | Restructuration du centre de Frasnes-lez-Gosselies, renforcement du sentiment d’appartenance communale, adaptation de l’offre de services | 1.597.318,41 € | 19/03/2019 |

| Etat du patrimoine : |
| --- |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | Oui | Non |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |

| Le bien est-il loué ? | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |  |
| Recettes générées par l’exploitation du patrimoine | Type : location (2051,00€/mois) | Montant 2020 | 24.612,00 |
|  | Type | Montant 2020 |  |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type | Montant 2020 |  |
|  | Type | Montant 2020 |  |
| Bénéfices = recettes moins charges |  | 24.612 ,00 |
| Réaffectation des bénéfices |  |

| Fonctionnement du projet et utilisation du bien |
| --- |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet | Formation aux situations d’urgences (incendie, accident bactériologique ou chimique, incident nucléaire,…) |
| Impact des activités sur emploi | Réinsertion professionnelle |
|  | Secondairement sur l’économie locale (voir convention d’utilisation) |

RECAPITULATIF

| Atelier rural (AGRICOEUR) | 24.612,00 |
| --- | --- |
| TOTAL | 24.612,00 |

Les recettes dégagées sont investies dans la gestion des maisons de Village (Mellet, Wayaux, Rèves) toujours déficitaires (voir charges dans les précédents rapports)

Partie 4. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Les procès-verbaux des réunions de CLDR et de Groupe de travail sont annexés

| Année installation de la CLDR | Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur | Dernière date modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du ROI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2017 | 08/01/2020 : démission 1 membre de la composante citoyenne 18/02/2020 : démission/remplacement 1 mandataire communal | / |
| Dates des réunions de la CLDR durant l’année écoulée (2020) | 08/01/2020 - réunion plénière Présentation du master plan pour le complexe sportif Projet de demande de convention : créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux (Fiche projet 1.3) | Nombre de présents | 19 membres CLDR |
|  | 03/02/2020 - réunion plénière Projet de développement et d’attractivité sur le site Agricœur : état d’avancement suite à la visite du site par la CLDR Projet de demande de convention : créer un espace de coworking et de service Reconvertir partiellement l’église de Frasnes : lancement d’un groupe de travail |  | 22 membres CLDR |
|  | 04/03/2020 – groupe de travail Reconversion partielle de l’église de Frasnes (utilisations possibles, contraintes techniques) (Fiche projet 3.4) |  | 16 personnes dont 9 membres CLDR |
|  | 17/03/2020 – réunion plénière reportée (cf confinement) Rapport annuel de l’état d’avancement des projets du PCDR a été envoyé par mail aux membres de la CLDR |  |  |
|  | 07/09/2020 - réunion plénière en virtuel Agricœur : projet de vente de la grange - modalités Suivi des demandes de conventions/subventions du Développement Rural : Aménagement du parc De Dobbeleer Centre de coworking et de services Complexe sportif |  | 17 membres CLDR |
| Réflexion sur l’opération de développement rural |
|  | La CLDR a pris connaissance de la nouvelle circulaire relative au PCDR et du modèle-type pour son ROI. Sur les 32 projets du PCDR validé pour les années de 2020 à 2030 : 3 sont réalisés, 8 sont en cours, 21 sont en attente. Toutes les fiches-projets de priorité du lot 1 sont activées. La période de crise sanitaire du covid a retardé la mise en œuvre de certaines FP : les jeux intervillages, la mise en valeur des zones naturelles pour le maillage écologique, … Plusieurs FP font l’objet d’un master plan (complexe sportif, cité administrative) ou d’une étude de faisabilité (maison de village de grande capacité). Le plan communal de mobilité qui concerne plusieurs FP du PCDR est aujourd’hui lancé : l’Auteur de projet est désigné et les consultations villageoises sont faites en ligne du 8 au 12 mars 2021. |
| Propositions de projets à entreprendre |
| Numéro fiche-projet | 1.2 |
| Intitulé du projet | Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc de Dobbeleer |
| Priorité du projet | Lot 1 |
| Calendrier d’exécution | Demande d’une convention-faisabilité en 2021 |
| Numéro fiche-projet | 1.3 |
| Intitulé du projet | Créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux |
| Priorité du projet | Lot 1 |
| Calendrier d’exécution | Demande d’une convention-faisabilité en 2021 |

Partie 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

|  | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel + 1 an Axe Rencontre/Convivialité |  | Aménagement du Parc De Dobbeleer | 197.654, 60€ | DR | 80% |
|  |  |  |  | Infrasport | 75% |
|  |  |  |  | AWAP | 100% |
|  |  | 1.2. Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc De Dobbeleer | 800.529 € | DR | 80% |
|  |  |  |  | DGO3 | 65% |
|  |  | 1.3. Créer un espace polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux | 638.114 € | DR | 60% |
| Année rapport annuel + 2 ans Axe biodiversité |  | 1.6. Valoriser les chemins qui font découvrir la nature | 407.206 € - 574.575 € | DR | 80% |
|  |  |  |  | DGO3 | 65% |
|  |  |  |  | Sem de l’Arbre/PCDN | 100%/5000€/an |
|  |  | 1.7. Valoriser les zones naturelles en créant un maillage écologique | 102.850 € - 278.300 € | DR | 80% |
|  |  |  |  | DGO3 | 65% |
| Année rapport annuel + 3 ans Axe non encore défini |  | 2.13. Créer un espace de co-working | CA-2020-A | DR | 80% |

# Footnotes

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

# A titre d’exemple

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi