## Slide 1: Réunion citoyenne : 5 janvier 2026 Travaux d’amélioration de la rue Henri Loriaux (2e Phase)

## Slide 2: Introduction
Accueil + remerciements
Buts de la réunion : organisation pratique des travaux - Phase 2 (Carrefour Eugène Gilles/ Carrefour rue de la Drève)
Durée de la réunion : 60’
Notes: Accueil + Remerciements
  Remerciement Thomas Genin, conducteur des Travaux
  Remerciement Mireille Braun-Sano, conseillère à la Mobilité
COVID-19numérique (via Facebook Live)
Thème de la réunion:
  Travaux d’amélioration de la rue François Vanbeneden
Buts de la réunion:
  INFORMER: Donner une information complète sur les travaux, sur leur organisation, sur les impacts sur votre quotidien, sur la finalité des travaux,…
  ENTENDRE REMARQUES: éventuelles pour améliorer le projet
Participation citoyenne : élément important du nouveau pouvoir en place (Lixon, 71 logements à FLG, réouverture du rond-point, rue jules Hoebeke, Carolor, projet immobilier Chaussée de Bruxelles, nouveau habitant,;..)
Réunion : 60’

## Slide 3: Description des travaux (Rappel)
Réfection complète de la voirie (fondation, revêtement en hydrocarboné)
Réalisation d’un trottoir
Réalisation de quais bus (TEC)
Notes: Dossier confié à IGRETEC + plusieurs réunions avec les TEC, conseiller en mobilité,…
Descriptif des travaux
Réfection complète de la voirie de façade à façade (raccordements égouts, fondation, revêtement en hydrocarboné) retrait de tous les petits pavés qui entraînent les vibrations
Réalisation de zones de stationnement
Sécurisation des carrefours (trottoirs traversant, bollards)
Réduction de la vitesse
  Aménagement de rétrécissements et de chicanes
  zone de stationnement va entrainer un effet de rétrécissement
  Marquage au sol des priorités de droite
  Réduction de la taille de la voirie
Amélioration du cheminement piéton

## Slide 4: Rappel : Etendue des travaux (Phase 2)

## Slide 5: Organisation des travaux (Phase 2)
Entreprise désignée : Wanty Belgium s.a. de Peronnes-Lez-Binche
Date de démarrage des travaux : 12 janvier 2026 (suivant conditions météorologiques)
Estimation de la durée des travaux : Jusque juin 2026
Pas de déviation

## Slide 6: Accès aux habitations situées dans la zone de chantier
Entre 7h et 17h, la circulation automobile sera interdite (Pour toutes demandes d’accès durant ces heures, prendre contact avec le chef des travaux de la société Wanty)
Entre 17h et 7h, l’accès aux habitations avec véhicules sera autorisé suivant accord du chef de chantier
Pendant toute la durée du chantier, la société Wanty garantira un accès aux services d’urgence
Le ramassage des poubelles se fera le jeudi matin avant 7h via l’entreprise  mettre les poubelles la veille au soir ou avant 6h

## Slide 7: Etat des lieux
Etats des lieux réalisés par un géomètre sur une largeur de 10 m de part et d’autre de l’axe de la voirie sur toute la longueur du chantier (Photos des voiries, abords, façades et intérieurs des habitations suivant la distance par rapport aux travaux)
Un géomètre prendra contact par courrier avec chaque riverain concerné par les travaux

## Slide 8: Qui appeler en cas de problèmes?
Concernant la zone de travaux :
1e Chef de chantier de la société Wanty – Tél : 064/31.12.12
2e Responsable du service travaux communal – Tél : 071/858.116
Concernant la signalisation :
1e Responsable signalisation – Tél : 0496/23.04.44
2e Responsable du service travaux communal – Tél : 071/858.116

## Slide 9: Coûts des travaux
Coût du projet : 2.111.973 € TVAC
Honoraires du bureau d’études - Igretec :
  => 275.000 € TVAC (coordination et surveillance)
Subsides de la Région Wallonne :
  => 976.000 € TVAC (programmation PIC/PIMACI 2022/2024 - taux de subvention 60% et 80%)

## Slide 10: Merci pour votre attention Des questions ?